- Затверджено:

- Рішення сесії міської ради

- від „___” березня  2011 р.

- № __________

- Міський голова

- ______________Т.Іваницький

- Програма

- благоустрою м. Комарно

- на 2011-2013 рр.

- Комарно-2011

- ПРОГРАМА

- поліпшення утримання об’єктів благоустрою міста

- Комарно Городоцького району Львівської області на 2011–2013 роки

- І. Загальні положення

- Місто Комарно з чисельністю населення майже 4000 тис. жителів розташоване на площі 732 га. загальна площа земельного фонду міської ради складає 3778 га.

- Через місто проходить автомобільна дорога загального користування регіонального значення Миколаїв - Жовква, Комарно - Дрогобич, Комарно - Рудки. У комунальній власності громади міста є  16,8 км доріг (тротуари – 7.0 км), які потребують постійного догляду та ремонту, парк пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення – «Парк ХVІІІ ст.» площею 10 га,  сквер та  інші зелені насадження та газони.

- Через недостатність коштів у міському бюджеті   у житлово-комунальному господарстві нашого міста, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

- До першочергових проблем є утримання, проведення ремонтних робіт, будівництво доріг, замощення тротуарів, площ, майданчиків з влаштуванням систем ливневого водовідведення, утримання та ремонт мереж вуличного освітлення, вирішення питань санітарного очищення, вирішення питань  по  догляд зелених насаджень, парків, скверів, газонів, квітників, влаштування нових зелених насаджень, обладнання відпочинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків.

- У міському бюджеті не вистачає коштів для реалізації програм з благоустрою. Виходом із цієї ситуації є залучення коштів з державного бюджету, інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств із переробки та утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожнього господарства, озеленення, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо.

- Програма розроблена на виконання основних вимог Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про основи містобудування», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури», «Про рекламу».

- II. Мета та основні завдання Програми

- Основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, проведення соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення довкілля, зниження рівня шуму та ін., скерованих на раціональне використання, належне утримання та охорону довкілля, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

- Для розв’язання цих завдань необхідно:

- розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;

- створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою міста;

- здійснити заходи з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій, дворів, парків, скверів, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту вулиць і тротуарів, ін. об'єктів;

- виготовити генеральний план міста, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;

- розробити та затвердити  Правила благоустрою і утримання території м. Комарно

- ІІІ. Основні напрями розв’язання завдань

- Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

- технічне переоснащення комунального підприємства, задіяного у сфері благоустрою;

- поточний ремонт вуличного освітлення;

- уточнення схем санітарного очищення міста;

- виготовити необхідні документи для відведення земельної ділянки під міське сміттєзвалище.

- створення міської комунальної  ритуальної служби для обслуговування населення;

- будівництво нового кладовища;

- поліпшення благоустрою існуючих кладовищ;

- проведення благоустрою і реконструкцію пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк 18 ст. в м. Комарно Львівської області»;

- будівництва каналізації;

- влаштування дитячих майданчиків;

- утримання водойм міста, їх прибережних смуг в належному стані;

- проведення інвентаризації та  паспортизації об’єктів благоустрою;

- врегулювання питань по проведенню торгівельної діяльності на ринку;

- розробка заходів по благоустрою міста та прилеглих територій;

- залучення підприємств на конкурсних засадах до виконання відповідних робіт і послуг з  утримання об’єктів благоустрою;

- залучення громадських інспекторів для проведення перевірок по дотриманню правил благоустрою міста Комарно всіма суб’єктами господарювання;

- визначення суми збитків, завданих об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою та вживання заходів до порушників;

- Залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;

- створення телефонної "гарячої лінії" в місті для повідомлення про факти порушення законодавства у сфері благоустрою або неякісного виконання своїх обов'язків службами з благоустрою;

- розробка програми розвитку та збереження зелених зон міста Комарно;

- проведення інвентаризації та паспортизації доріг вулиць міста;

- підтримання належного експлуатаційного стану вулиць міста – поточний ремонт; заміна/влаштування бортових каменів (бордюрів), відновлення, влаштування пішохідних доріжок; влаштування систем водовідведення, ливневої каналізації; забезпечення заходів по безпеці руху з влаштуванням дорожніх та інформаційних знаків, турнікетів,  пішохідних переходів, зупинок та стоянок автотранспорту, тощо;

- утримання в належному стані освітлення вулиць, проведення поточного ремонту та реконструкції з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- виготовлення ПКД по реконструкції площі І.Франка

- проведення робіт по благоустрою центральної частини міста;

- розробка ПКД по благоустрою нових мікрорайонів забудови;

- проведення екологічно-просвітницьких заходів з населенням по питаннях благоустрою та санітарного стану;

- залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

- щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування програми з метою визначення першочергових заходів.

- ІV. Контроль за виконанням Програми

- Контроль за виконанням міської Програми здійснює постійна комісія з питань розвитку житлово-комунального господарства та комунальної власності Комарнівської міської ради.

- Громадський контроль за ходом реалізації програм здійснюється (за їх згодою) представниками громадських організацій відповідно до Законів України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

- V. Джерела фінансування Програми

- Фінансування заходів із благоустрою міста може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

- Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку № 1, який є невід’ємною частиною цієї Програми.

- VI. Очікувані результати виконання Програми

- Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць;

- часткове вирішення питання зайнятості населення;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

- створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

- впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

- підвищення ефективності функціонування підприємства із питань благоустрою та санітарного очищення.

- VII. Сфера дії Програми

- Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища.

- Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, міськвиконком, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

- На виконання цієї Програми, виконавчий комітет міської ради готує заходи, які щорічно затверджуються рішенням сесії ради і подаються в управління економіки Городоцької райдержадміністрації для узагальнення, координації та можливості включення ряду заходів до районної, обласної чи державної відповідних програм для надання державного фінансового забезпечення.

- Вкладені кошти сприятимуть створенню умов, сприятливих для життя і діяльності людей, в тому числі поліпшення стану здоров’я.

- Програма приймається на термін 2011–2013 роки, але може бути переглянутою чи продовженою в часовому вимірі  в разі потреби.

- У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

- Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

- Роботи по благоустрою та утриманню територій об'єктів благоустрою здійснюються в наступному порядком:

- 1. Безпосереднє управління благоустроєм міста покладено на  КП «Ребус»

- 2. Роботи з утримання, капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою (зеленого господарства, проїжджої частини вулиць, вуличного освітлення, малих архітектурних форм та інше), будівель і споруд комунальної власності територіальних громад (житлові будинки, громадські будівлі, кладовища, та інше) у м. Комарно виконують КП «Ребус» та інші учасники у відповідності щорічних планів благоустрою міста, затверджених міськвиконкомом.

- Нормативно-правові акти, що регулюють дану програму:  Закон України  «Про місцеве самоврядування», Закон України  «Про планування та забудову територій», Закон України  «Про благоустрій населених пунктів», Закон України  «Про автомобільний транспорт», Закон України  «Про Загальнодержавну  програму реформу-вання і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2010 роки», Закон України «Про поховання та похоронну справу», Постанова КМУ «Про затвердження Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки»,  постанова Кабінету Міністрів  України від 31 січня 2007р. № 106 «Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових програм»._____

- Заступник

- міського голови					О.Будзин

- ДОДАТОК

- до Програми поліпшення утримання

- об’єктів благоустрою міста Комарно

- Львівської області на 2011–2013 роки

- ПОТРЕБА

- у обсягах фінансування заходів щодо реалізації  Програми

- поліпшення утримання об’єктів благоустрою міста Комарно Львівської області на 2011-2013 роки

- Тис. грн.

| - Код функціональної класифікація видатків | - Програмна структура | - Кошторисна вартість / залишок кошт. вартості | - 2011 рік (план) |  |  |  | - 2012 рік (план) |  |  |  | - 2013 рік (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Всього | - в тому числі |  |  | - Всього | - в тому числі |  |  | - Всього | - в тому числі |  |  |
|  |  |  |  | - Державний бюджет | - місцевий бюджет | - інші джерела |  | - Державний бюджет | - місцевий бюджет | - інші джерела |  | - Державний бюджет | - місцевий бюджет | - інші джерела |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 |
|  | - 1. Утримання мереж вуличного освітлення - заг. протяжністю 11.0 км |  | - 15,0 |  | - 15,0 |  | - 50.0 |  | - 50.0 |  | - 65,0 |  | - 65.0 |  |
|  | - 2. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення - заг. протяжністю 9,0 км |  | - 20.0 |  | - 20,0 |  | - 50.0 |  | - 50.0 |  | - 65,0 |  | - 65.0 |  |
|  | - 1. Реконструкція мереж вуличного освітлення, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1) вул.. Полева |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 20,0 |  | - 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | - - довжина електроліній, 1 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2) вул. Зелена |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 20,0 |  | - 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | - - довжина електроліній, 1 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3) вул. Щирецька |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 25.0 |  | - 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | - - довжина електролінії, 2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4) вул. Гончарська |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 10.0 |  | - 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | - - довжина електролінії, 0,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5) Заміна контакторів пультів управління вуличного освітлення |  | - 4,0 |  | - 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Капітальний ремонт міських доріг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1) вул. Городоцька (2000/6) |  |  | - 242,7 | - 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2) вул. Щирецька (1500/6) |  |  | - 338,4 | - 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3) вул. Самбірська (600/7) |  |  | - 233.9 | - 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4) Гончарська (300/6) |  |  | - 250.0 | - 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5) вул. С.Стрільців (500/6) |  |  | - 290,0 | - 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6) пл.. І.Франка (400/6) |  |  | - 200,0 | - 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7) вул. Львівська (500/6) |  |  | - 180,0 | - 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8) вул.. Молодіжна (400/6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0 |  |  |
|  | - 9) вул.. Річкова (200/6) |  |  |  |  |  |  | - 250.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10) вул.. Шевченка (700/5) |  |  |  |  |  |  | - 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11) вул.. Зелена (500/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0 |  |  |
|  | - 12) вул.. Щирецька (бічна) (100/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 290,0 |  |  |
|  | - 13) вул.. Львівська бічна (100/4) |  |  |  |  |  |  | - 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14) вул.. о.Петрика (500/6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 250,0 |  |  |
|  | - Показник продукту: - площа 44,9 тис. м2 |  | - 35,400 |  |  |  | - 4,1 |  |  |  | - 5.4 |  |  |  |
|  | - 4. Капітальний ремонт пішохідного містка по вул. Богуна |  |  |  |  |  |  |  | - 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | - 5. Будівництво зупинок громадського автотранспорту – 3 зупинки |  |  |  | - 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6. Встановлення дорожніх знаків та зовнішньої реклами |  |  |  | - 20,0 |  |  |  | - 20,0 |  |  |  | - 20,0 |  |
|  | - 7. Облаштування подвір’я КП «Ребус» |  |  |  | - 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8. Закупівля вуличних урн для сміття |  |  |  | - 3,0 | - 3,0 |  |  | - 3,0 | - 5,0 |  |  | - 3,0 | - 5.0 |
|  | - 1. Розробка генерального плану міста та іншої містобудівної документації |  |  |  |  |  | - 120,0 | - 100,0 | - 20,0 |  | - 150,0 | - 100,0 | - 50,0 |  |
|  | - 2. Реконструкція центральної частини міста Комарно - (в т.ч. виготовлення ПКД) |  |  |  | - 50,0 |  | - 200,0 | - 100,0 | - 100,0 |  | - 500,0 | - 200,0 | - 300,0 |  |
|  | - 3. Реконструкція існуючого міського стадіону в м.Комарно - (в т.ч. ПКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4. Будівництво кладовища в мікрорайоні вул. Львівської |  |  |  | - 50,0 |  |  |  | - 70,0 |  |  |  | - 70,0 |  |
|  | - Показник робочого навантаження: - площа земельної ділянки відведеної для поховання 1,5 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5. Реконструкція «Парку ХVІІІ ст.» |  |  |  |  |  |  | - 1620,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6. Інвентаризація та паспортизація вулиць міста |  |  | - 5,0 |  |  |  | - 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7. Збереження об’єктів загального користування |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |
|  | - 8.Утримання споруд історико-культурного та ін. призначення |  |  |  | - 50,0 |  |  |  | - 50,0 |  |  |  | - 50,0 |  |
|  | - 9. Реконструкція котельні НД |  |  |  | - 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. Ремонт приміщення та придбання обладнання для відкриття дитячої групи в ДНЗ №2 |  | - 85,0 |  | - 35,0 | - 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11. Ремонт ігрової кімнати в ДНЗ №1 |  |  |  | - 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12. Підключення приміщення ДНЗ №1 до центральної каналізації міста в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | - 20,0 |  |  |  | - 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | - 10.Обладнання відпочинкових територій, дитячих та спортив-них майданчиків |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 30,0 |  |  |  | - 30,0 |  |
|  | - Реконструкція школи |  |  | - 7 млн |  |  |  | - 10 млн |  |  |  | - 13 млн |  |  |
|  | - 1. Будівництво каналізації: | - 3,9 млн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - вул. Гончарська - - вул.. Львівська - - вул.. Львівська Бічна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 млн |  |  |
|  | - - вул.. Щирецька - - вул.. Башта |  |  |  |  |  |  | - 1.9 млн |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показник продукту: - довжина колектора 1144 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Очищення русла і прибережних захисних смуг схилів р.Верещиці, ліквідація заторів, завалів її русла |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |
|  | - 3. Очистка озер, водоймищ, потічків, меліоративних ровів |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |
|  | - 4. Збереження природних ландшафтів та інших природних комплексів |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 10,0 |  |
|  | - 5. Озеленення території міста (висадження дерев, кущів, квітів, видалення аварійних дерев) |  |  |  | - 2,0 |  |  |  | - 4,0 |  |  |  | - 5,0 |  |
|  | - 6. Прибирання та утримання в належному санітарному стані міста |  |  |  | - 65,0 |  |  |  | - 150,0 |  |  |  | - 200,0 |  |
|  | - 7. Утримання кладовищ |  |  |  | - 6,0 |  |  |  | - 10,0 |  |  |  | - 8,00 |  |
|  | - 8. Догляд за тротуарами та дорогами в зимовий період (прибирання снігу, застосування протиожеледних матеріалів) |  |  |  | - 3,0 |  |  |  | - 3,0 |  |  |  | - 3,0 |  |

- Заступник

- міського голови					О.Будзин